Ítem 1 – Objetivo del POC (borrador)

Objetivo
El objetivo de esta prueba de concepto (POC) fue demostrar la factibilidad técnica y funcional de integrar un copilot conversacional basado en IA generativa dentro de SAP Analytics Cloud (SAC), capaz de responder preguntas en lenguaje natural sobre datos analíticos del negocio.

El foco principal del POC fue validar la experiencia de usuario, el flujo de integración y las restricciones técnicas reales del ecosistema SAP, más que construir una solución productiva.

En particular, se buscó:

- Validar que SAC puede actuar como canal de interacción para un copilot.

- Evaluar distintas vías de acceso a datos (OData, CSV, backend intermedio).

- Identificar limitaciones reales de seguridad, permisos y configuración en SAC/BTP.

- Definir un camino claro hacia una arquitectura escalable y productiva.

No fue objetivo del POC:

- Implementar seguridad enterprise completa (OAuth productivo).

- Construir un Custom Widget final.

- Desplegar la solución en BTP productivo.

- Optimizar costos o performance a gran escala.

Ítem 2 – Alcance y supuestos de la demo (borrador)

Alcance de la demo
El alcance de esta demo se definió de forma intencionalmente acotada, con el objetivo de maximizar el valor demostrable en un tiempo reducido y con las restricciones reales del entorno SAP disponible.

La demo incluye:

- Un copilot conversacional accesible desde una historia de SAP Analytics Cloud.

- Interacción en lenguaje natural para responder preguntas analíticas.

- Un backend desacoplado que actúa como capa intermedia entre SAC, los datos y el modelo de IA.

- Uso de datos reales exportados (CSV) como fuente analítica para la demo.

- Generación de insights agregados (top, conteos, resúmenes) antes de enviar contexto a la IA.

Supuestos técnicos asumidos

- El backend se ejecuta en un entorno local expuesto mediante ngrok.

- La autenticación a sistemas SAP no se implementa de forma productiva (OAuth/XSUAA), sino que se simula o evita conscientemente.

- La IA (LLM) no accede directamente a SAC ni Datasphere, sino únicamente al contexto preparado por el backend.

- El volumen de datos se mantiene controlado para evitar costos y latencia excesiva en la IA.

Fuera de alcance de la demo

- Seguridad enterprise end-to-end.

- Multi-tenant / multi-usuario.

- Actualización en tiempo real de datos.

- Gobierno de datos, logging productivo y monitoreo.

- Integración nativa mediante Custom Widgets productivos.

Este recorte de alcance fue una decisión consciente, orientada a demostrar factibilidad funcional y técnica, no a construir una solución final.

Ítem 3 – Arquitectura implementada (Demo)

Arquitectura de la solución implementada (POC)
La arquitectura implementada para la demo sigue un patrón desacoplado, donde SAP Analytics Cloud actúa únicamente como canal de interacción, delegando la lógica, el acceso a datos y la interacción con la IA a un backend externo.

La solución se compone de los siguientes elementos:

1. SAP Analytics Cloud (SAC)

- Se utiliza una Historia como punto de entrada del usuario.

- El copilot se integra mediante un contenido web embebido (iframe).

- SAC no ejecuta lógica de negocio ni llamadas a IA.

- SAC no expone datos directamente al modelo de IA.

Esta decisión permitió evitar restricciones de seguridad, permisos y validaciones estrictas presentes en Custom Widgets.

2. Backend intermedio (Node.js + Express)

El backend cumple un rol central como orquestador:

- Expone una UI de chat (/demo) consumida desde SAC.

- Implementa el endpoint /chat que:

  - recibe la pregunta del usuario,

  - prepara contexto analítico,

  - invoca el modelo de IA (Gemini),

  - devuelve la respuesta.

- Procesa y agrega datos previamente para reducir volumen y costos de tokens.

- Aísla completamente SAC del acceso directo a datos y credenciales.

El backend se ejecuta localmente y se expone públicamente mediante ngrok, exclusivamente para fines de demo.

3. Fuente de datos (CSV)

- Los datos analíticos provienen de un export de SAP Datasphere en formato CSV.

- El archivo es cargado localmente en el backend.

- Se implementa un parser robusto para:

  - normalizar headers,

  - manejar encoding (UTF-8 / Win1252),

  - ignorar filas no estructuradas.

- Se realizan agregaciones previas (top N, conteos, sumas) antes de interactuar con la IA.

Esta estrategia reemplaza temporalmente el consumo directo vía OData, manteniendo el valor analítico para la demo.

4. Modelo de IA (LLM)

- Se utiliza Gemini como motor de IA generativa.

- El modelo no accede a fuentes externas ni a sistemas SAP.

- Recibe únicamente:

  - la pregunta del usuario,

  - contexto estructurado preparado por el backend.

- Las respuestas se generan en lenguaje de negocio, no técnico.

5. Flujo resumido

- Usuario interactúa desde SAC.

- SAC carga la UI embebida.

- La UI envía la pregunta al backend.

- El backend agrega datos + contexto.

- El backend llama al LLM.

- El LLM devuelve una respuesta.

- La respuesta se muestra en SAC.

Conclusión del diseño
Esta arquitectura prioriza time-to-value, control del contexto enviado a IA y claridad en la separación de responsabilidades, siendo adecuada para una demo funcional, pero no para un entorno productivo sin los ajustes descritos en secciones posteriores.

Ítem 4 – Flujo funcional del copilot (borrador)

Flujo funcional del copilot
El copilot implementado sigue un flujo simple, controlado y predecible, diseñado para maximizar claridad en la demo y minimizar dependencias técnicas entre SAP Analytics Cloud y los sistemas externos.

El flujo funcional es el siguiente:

1. Interacción del usuario

- El usuario accede a una Historia en SAP Analytics Cloud.

- Dentro de la historia, interactúa con un componente de chat embebido.

- El usuario formula preguntas en lenguaje natural (por ejemplo, sobre centros, movimientos o grupos de artículos).

2. Envío de la consulta

- La UI de chat envía la pregunta al backend mediante una llamada HTTP (POST /chat).

- La solicitud contiene únicamente:

  - el texto de la pregunta,

  - (opcionalmente) el historial reciente de la conversación.

3. Preparación del contexto analítico

Antes de invocar al modelo de IA, el backend:

- Carga el dataset analítico desde un archivo CSV.

- Normaliza y limpia los datos.

- Ejecuta agregaciones previas, tales como:

  - Top N por centro,

  - Conteo por clase de movimiento,

  - Conteo por grupo de artículos.

- Selecciona una muestra reducida de registros para contexto.

Este paso es clave para:

- reducir el volumen de datos enviados al modelo,

- controlar costos de tokens,

- mantener respuestas coherentes y rápidas.

4. Invocación del modelo de IA

- El backend construye un prompt enriquecido, que incluye:

  - contexto analítico agregado,

  - instrucciones de respuesta en lenguaje de negocio,

  - la pregunta original del usuario.

- Se invoca el modelo Gemini para generar la respuesta.

5. Respuesta al usuario

- El backend recibe la respuesta del modelo.

- La respuesta se devuelve a la UI de chat.

- El usuario visualiza la respuesta directamente dentro de SAC, como parte del flujo normal de la historia.

6. Manejo de limitaciones

- Si la pregunta excede el contexto disponible (por ejemplo, requiere filtros adicionales), el copilot:

  - solicita aclaraciones al usuario,

  - o responde de forma transparente indicando la limitación.

Resultado del flujo
Este flujo permite una experiencia conversacional fluida dentro de SAC, manteniendo el control técnico en el backend y evitando dependencias directas entre el modelo de IA y los sistemas SAP.

Ítem 5 – Decisiones técnicas “chasquilla” (conscientes)

Decisiones técnicas adoptadas de forma consciente
Durante el desarrollo de la demo se tomaron una serie de decisiones técnicas que se alejan de una implementación productiva “ideal”, pero que fueron intencionales y justificadas, dadas las restricciones de tiempo, permisos y entorno disponibles.

Estas decisiones permitieron lograr el objetivo del POC sin bloquear el avance por dependencias estructurales propias de proyectos SAP enterprise.

1. Uso de contenido web embebido en lugar de Custom Widget

Decisión

- Integrar el copilot mediante contenido web embebido (iframe) en una historia de SAC.

Motivo

- No fue posible crear un Custom Widget funcional debido a:

  - validaciones estrictas de integridad (integrity hash),

  - restricciones en la carga de recursos,

  - limitaciones de permisos en el tenant.

Impacto

- ✅ Se logró integración visual y funcional en SAC.

- ❌ No se utilizó el mecanismo nativo recomendado para productivo.

Conclusión

Decisión táctica para la demo; el Custom Widget sigue siendo el camino correcto a largo plazo.

2. Backend local expuesto vía ngrok

Decisión

- Ejecutar el backend en entorno local y exponerlo mediante ngrok.

Motivo

- No disponibilidad inmediata de:

  - subaccount BTP configurada,

  - servicios Cloud Foundry / Kyma,

  - XSUAA / OAuth productivo.

Impacto

- ✅ Time-to-value inmediato.

- ❌ No apto para producción ni seguridad enterprise.

Conclusión

Decisión válida para POC; despliegue en BTP es obligatorio para escalabilidad real.

3. Uso de CSV en lugar de consumo OData en tiempo real

Decisión

- Utilizar un export CSV de SAP Datasphere como fuente de datos.

Motivo

- El endpoint OData dependía de sesiones y cookies SSO.

- No se contaba con OAuth client credentials configurado.

- Evitar replicar autenticación web en backend (no recomendado).

Impacto

- ✅ Permite análisis real sobre datos del negocio.

- ✅ Evita complejidad de seguridad en la demo.

- ❌ No refleja datos en tiempo real.

Conclusión

Decisión estratégica para la demo; OData con OAuth es el camino productivo.

4. Pre-agregación de datos antes de enviar a la IA

Decisión

- Realizar agregaciones previas en el backend (top, conteos, sumas).

Motivo

- Controlar costos de tokens.

- Reducir latencia.

- Evitar enviar datasets completos al modelo.

Impacto

- ✅ Respuestas rápidas y coherentes.

- ✅ Mayor control del contexto.

- ❌ Menor flexibilidad exploratoria.

Conclusión

Patrón recomendado incluso en arquitecturas productivas con IA.

5. IA sin acceso directo a sistemas SAP

Decisión

- El modelo de IA no accede directamente a SAC ni Datasphere.

Motivo

- Seguridad.

- Control del contexto.

- Evitar acoplamiento fuerte.

Impacto

- ✅ Backend mantiene control total.

- ✅ IA se limita a responder con evidencia.

- ❌ Mayor responsabilidad del backend.

Conclusión

Diseño alineado con buenas prácticas de IA enterprise.

Resumen del enfoque
Las decisiones adoptadas permitieron avanzar con una demo funcional, demostrable y alineada a negocio, sin perder de vista el camino correcto hacia una arquitectura productiva.

Ítem 6 – Trabas encontradas (SAC / BTP / Seguridad)

Trabas técnicas identificadas durante el POC
Durante la ejecución del POC se identificaron múltiples limitaciones técnicas y de configuración propias del ecosistema SAP, las cuales influyeron directamente en las decisiones de diseño adoptadas.

Estas trabas no se consideran fallas del enfoque, sino hallazgos relevantes para la planificación de una solución productiva.

1. Dificultades para crear un Custom Widget en SAC

Observación

- No fue posible completar la creación de un Custom Widget funcional.

Trabas identificadas

- Validación estricta del integrity hash (SHA-256/384/512 obligatorio).

- Dependencia de un archivo main.js correctamente versionado.

- Problemas al habilitar la carga de recursos estáticos.

- Restricciones de permisos en el tenant de SAC.

Impacto

- Bloqueo del camino “nativo” recomendado por SAP para extensiones.

- Necesidad de buscar una alternativa de integración.

Aprendizaje

El Custom Widget es el camino correcto para producción, pero requiere setup previo, permisos adecuados y gobierno del ciclo de vida del recurso.

2. Limitaciones en la subaccount BTP

Observación

- No fue posible habilitar todos los servicios requeridos en la subaccount.

Trabas identificadas

- Servicios no disponibles o no asignables.

- Falta de roles / authorizations.

- Dependencia de configuraciones centralizadas fuera del alcance del POC.

Impacto

- Imposibilidad de desplegar backend en BTP.

- Imposibilidad de configurar OAuth/XSUAA productivo.

Aprendizaje

Un proyecto real requiere alineación temprana con Basis / Seguridad / BTP Admin.

3. Acceso OData dependiente de sesión (SSO / cookies)

Observación

- El consumo OData desde SAP Datasphere funcionaba en navegador, pero no desde backend.

Trabas identificadas

- Autenticación basada en cookies (JSESSIONID, __VCAP_ID__).

- Dependencia de sesión SSO interactiva.

- Ausencia de token Bearer reutilizable.

Impacto

- OData no consumible de forma segura desde backend.

- Imposibilidad de usar OData “en vivo” en la demo.

Aprendizaje

El consumo server-to-server requiere OAuth client credentials, no sesión web.

4. Restricciones de seguridad (CORS, iframe, headers)

Observación

- Se presentaron errores CORS durante la integración.

Trabas identificadas

- Validación estricta de origin.

- Headers de seguridad propios de SAC.

- Necesidad de configuración explícita en backend.

Impacto

- Ajustes adicionales en el backend.

- Necesidad de whitelisting de orígenes.

Aprendizaje

La integración frontend ↔ backend en SAC exige control fino de CORS y headers.

5. Gestión de credenciales

Observación

- No se implementó gestión segura de credenciales productivas.

Trabas identificadas

- No uso de XSUAA / Destination Service.

- Uso consciente de .env solo para demo.

Impacto

- Solución no apta para producción.

- Riesgo si se replica sin controles.

Aprendizaje

La gestión de secretos debe resolverse antes de cualquier despliegue productivo.

Conclusión del ítem
Las trabas encontradas validan que el camino hacia una solución productiva requiere preparación organizacional, técnica y de seguridad, más allá del desarrollo de código.
El POC permitió identificar estos puntos tempranamente, reduciendo riesgos futuros.

Ítem 7 – Por qué no se pudo usar Custom Widget (camino correcto)

Custom Widget como camino arquitectónico recomendado
Durante el diseño del POC se identificó que el Custom Widget de SAP Analytics Cloud es el mecanismo correcto y recomendado para integrar componentes avanzados (como copilots) de forma productiva dentro de SAC.

Sin embargo, en el contexto específico del POC, no fue posible completar este camino, por razones técnicas y organizacionales claramente identificadas.

1. Requisitos técnicos del Custom Widget

Un Custom Widget en SAC requiere cumplir con una serie de condiciones estrictas:

- Definición correcta de un widget.json.

- Archivo main.js versionado y accesible.

- Cálculo y configuración de un integrity hash válido (sha256, sha384 o sha512).

- Carga correcta de recursos estáticos.

- Cumplimiento de políticas de seguridad del tenant.

Estos requisitos son coherentes con un entorno productivo, pero poco flexibles para un POC exploratorio.

2. Problemas encontrados durante la implementación

Durante los intentos de creación del Custom Widget se observaron:

- Errores persistentes relacionados con el integrity hash.

- Campos de carga de recursos que no se habilitaban correctamente.

- Falta de retroalimentación clara en la UI de SAC ante errores de configuración.

- Posibles restricciones de permisos en el tenant que no pudieron ser ajustadas.

Esto provocó que, aun siguiendo la documentación disponible, el widget no pudiera ser cargado ni activado correctamente.

3. Dependencias organizacionales

La creación exitosa de un Custom Widget requiere:

- Acceso administrativo al tenant de SAC.

- Coordinación con equipos de Seguridad / Basis / Plataforma.

- Gobierno sobre el ciclo de vida del recurso (versionado, actualización, rollback).

En el contexto del POC, estas dependencias no estaban disponibles, lo que hacía inviable continuar por este camino sin bloquear el avance del objetivo principal.

4. Decisión final

Frente a estas limitaciones, se tomó la decisión consciente de:

- No forzar una solución incompleta o frágil sobre Custom Widget.

- Utilizar contenido web embebido como alternativa temporal.

- Documentar explícitamente que el Custom Widget sigue siendo el camino correcto para una solución productiva.

Conclusión del ítem
La imposibilidad de utilizar Custom Widgets no invalida el enfoque del copilot.
Por el contrario, permitió identificar de forma temprana los requisitos reales que deben cumplirse para una implementación productiva en SAC, y separar claramente una demo funcional de una arquitectura enterprise.

Ítem 8 – Arquitectura objetivo (productiva y escalable)

Arquitectura objetivo para una solución productiva
A partir de los aprendizajes del POC, se definió una arquitectura objetivo alineada con las buenas prácticas del ecosistema SAP, orientada a seguridad, escalabilidad y mantenibilidad, manteniendo la experiencia de copilot validada en la demo.

Esta arquitectura separa claramente los componentes de presentación, orquestación, datos e IA, eliminando las dependencias temporales utilizadas en el POC.

1. SAP Analytics Cloud (Frontend)

- Uso de Custom Widget como mecanismo oficial de integración.

- Widget versionado y gobernado dentro del tenant.

- Comunicación segura exclusivamente con el backend autorizado.

- Experiencia de usuario integrada nativamente en historias SAC.

SAC continúa siendo canal de interacción, no motor de lógica.

2. Backend productivo en SAP BTP

- Backend desplegado en SAP BTP (Cloud Foundry o Kyma).

- Exposición de APIs REST para:

  - interacción conversacional,

  - acceso a datos,

  - control de contexto.

- Escalabilidad horizontal y monitoreo productivo.

Servicios típicos involucrados:

- Cloud Foundry / Kyma Runtime

- Destination Service

- XSUAA

- Logging & Monitoring

3. Seguridad y autenticación

- Autenticación OAuth 2.0 – Client Credentials.

- Tokens gestionados por XSUAA / IAS.

- Eliminación total de:

  - cookies de sesión,

  - credenciales embebidas,

  - accesos interactivos.

El backend consume datos server-to-server, sin dependencia del navegador.

4. Acceso a datos (Datasphere / SAC)

- Consumo de datos mediante:

  - OData protegido con OAuth, o

  - vistas analíticas controladas.

- Uso de Destinations para:

  - rotación de credenciales,

  - control de endpoints,

  - segregación de ambientes.

5. Capa de IA

- El modelo de IA permanece aislado de los sistemas SAP.

- El backend:

  - prepara el contexto,

  - aplica reglas de negocio,

  - controla volumen y semántica.

- Posibilidad de:

  - cambiar de proveedor de IA,

  - versionar prompts,

  - auditar respuestas.

6. Patrones clave de la arquitectura objetivo

- Desacoplamiento total frontend / backend / datos / IA

- Pre-agregación y reducción de contexto

- Seguridad por diseño

- Escalabilidad independiente por capa

- Gobernanza y observabilidad

Conclusión del ítem
La arquitectura objetivo conserva la experiencia validada en la demo, pero elimina todas las dependencias temporales del POC, habilitando una solución robusta, segura y escalable, alineada con los estándares SAP enterprise.

Ítem 9 – Consideraciones de seguridad y costos

Seguridad y costos como factores críticos en una implementación productiva

El POC permitió identificar que una solución de copilot en SAC no solo es un desafío técnico, sino también un ejercicio de diseño seguro y sostenible económicamente.

1. Seguridad

En un entorno productivo, los siguientes aspectos son obligatorios:

Autenticación y Autorización

- Uso de OAuth 2.0 (Client Credentials o Authorization Code).

- Integración con XSUAA / IAS.

- Eliminación total de credenciales hardcodeadas o en archivos .env.

Gestión de secretos

- Uso de:

  - SAP BTP Destination Service

  - Variables seguras en runtime

  - Vaults o Secret Managers

- Rotación periódica de credenciales.

Aislamiento del modelo de IA

- El modelo no debe acceder directamente a:

  - Sistemas SAP

  - Bases de datos

  - Endpoints internos

- El backend debe actuar como única capa de control.

Control de exposición

- Configuración estricta de CORS.

- Validación de orígenes.

- Rate limiting.

- Logging de auditoría.

💰 2. Costos y optimización de tokens

Los modelos de IA generativa tienen costos variables según:

- Cantidad de tokens enviados

- Cantidad de tokens generados

- Frecuencia de uso

- Nivel de modelo utilizado

El POC ya implementó una buena práctica clave:

Pre-agregación y reducción de contexto antes de invocar el modelo

Esto permite:

- Reducir costos.

- Mejorar latencia.

- Aumentar coherencia de respuestas.

En producción, además se recomienda:

- Versionado y optimización de prompts.

- Caché de respuestas frecuentes.

- Límites por usuario.

- Monitoreo de consumo por ambiente.

📊 3. Escalabilidad y gobierno

Una solución enterprise debe considerar:

- Separación por ambientes (DEV / QA / PROD).

- Monitoreo de errores y performance.

- Métricas de uso del copilot.

- Gobernanza sobre prompts y reglas de negocio.

Conclusión del ítem

La incorporación de un copilot en SAC no es solo un proyecto de integración técnica, sino una iniciativa que debe diseñarse bajo principios de seguridad por defecto, control de costos y gobernanza clara, especialmente al involucrar IA generativa.

Ítem 10 – Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

La prueba de concepto desarrollada demuestra que es técnicamente viable integrar un copilot conversacional dentro de SAP Analytics Cloud, capaz de responder preguntas en lenguaje natural sobre datos analíticos del negocio.

El POC logró:

- Validar la experiencia conversacional dentro de SAC.

- Confirmar que es posible desacoplar frontend, backend, datos e IA.

- Identificar las restricciones reales del ecosistema SAP (Custom Widgets, OAuth, BTP, OData).

- Definir con claridad la arquitectura objetivo para un despliegue productivo.

Si bien la implementación de la demo utilizó decisiones tácticas (CSV, backend local, iframe), estas fueron adoptadas de manera consciente para maximizar el valor demostrable en un entorno con restricciones.

El resultado no es solo una demo funcional, sino también un mapa claro del camino hacia una solución enterprise.

Valor estratégico del POC

Este ejercicio permitió:

- Reducir incertidumbre técnica.

- Identificar dependencias organizacionales (BTP, seguridad, permisos).

- Validar que el concepto de copilot en SAC es aplicable y realista.

- Transformar una idea conceptual en una solución tangible y demostrable.

Próximos pasos recomendados

🔹 Corto plazo

- Formalizar despliegue del backend en SAP BTP.

- Configurar OAuth (Client Credentials).

- Reintentar implementación vía Custom Widget.

- Implementar logging básico y control de errores.

🔹 Mediano plazo

- Consumo OData protegido en tiempo real.

- Gobernanza de prompts y reglas de negocio.

- Métricas de uso y control de costos.

- Integración con roles y autorizaciones de SAC.

🔹 Largo plazo

- Copilot contextual por historia o modelo activo.

- Integración con filtros dinámicos.

- Capacidades explicativas (Explainable AI).

- Arquitectura multi-tenant.

🏁 Cierre final

El POC no solo cumplió su objetivo, sino que evidenció una capacidad clave:
convertir una idea estratégica (copilot en SAC) en una solución funcional bajo restricciones reales.

Este documento consolida tanto la implementación realizada como la visión arquitectónica futura, sirviendo como base para una iniciativa formal de copilots en el ecosistema SAP.